# 1. Identificação da Sprint

Projeto: TCC - Marca Aí
Sprint: 1
Período: 27/02/2026 – 13/03/2026
Equipe: 1

# 2. Objetivo da Sprint

Iniciação do projeto do TCC, envolvendo decisão da equipe, do tema, ideias de nome para a “empresa”, e demais configurações envolvendo questões burocráticas, além da criação das ferramentas a serem utilizadas, como repositório no github e trello da equipe.

# 3. Backlog da Sprint

| ID | Tarefa | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Decisão dos membros da equipe | André, Lucas Trigo, Caio | Feito |
| 2 | Decisão do tema | Todos | Feito |
| 3 | Decisão do nome | Todos | Em andamento |
| 4 | Criação do repositório | Thierry | Feito |
| 5 | Criação do Trello | Thierry | Feito |
| 6 | Paleta de cores | Caio | Em andamento |
| 7 | Atividade APS: Concepção e Posicionamento | Todos | Feito |

# 4. Impedimentos

- Dificuldade na criação do nome.

# 5. Retrospectiva da Sprint

O que deu certo:

- Em geral, todas as coisas. Fomos os primeiros da sala a criar a equipe, todas as atividades enviadas pelos professores referentes ao grupo foram feitas. Até agora a divisão do trabalho está ok.

O que pode melhorar:

- Como não foram muitas coisas demoradas que foram feitas, não tivemos problemas com sobrecarga, entretanto, para o futuro, é desejável que a organização esteja um pouco melhor, para o trabalho fluir completamente sem dificuldades.

Ações para próxima sprint:

- Organização do repositório (criação das pastas e caminhos);

- Definição dos papéis;

- Finalização da paleta de cores (decisão final sobre e entrega);

- Definição oficial do nome da empresa;

- Provável início do desenvolvimento da logo e logotipo