# 1. Identificação da Sprint

Projeto: TCC - Marca Aí
Sprint: 2
Período: 13/03/2026 - 27/03/2026
Equipe: 1

# 2. Objetivo da Sprint

Continuar decisões da sprint passada, provável início de protótipo do site, elaboração do logotipo + logo, criação do moodboard/identificação visual.

# 3. Backlog da Sprint

| ID | Tarefa | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paleta de cores | Caio, Thierry, Lucas Trigo | Feito |
| 2 | Sketch de logotipo + logo INDIVIDUAL | Todos | Feito |
| 3 | Criação do moodboard | Thierry, Lucas Trigo, Renato | Em andamento |
| 4 | Definição dos papéis | Todos | Feito |
| 5 | MOSCOW | Lucas Trigo, Renato | Feito |
| 6 | Organização do repositório | Thierry, Vitor | Feito |

# 4. Impedimentos

# 5. Retrospectiva da Sprint

O que deu certo:

- Decisão das paletas de cores;

- Inicialização da prototipação da logo e logotipo, baseado nas cores padrões da empresa;

- Organização final do repositório no github

O que pode melhorar:

- Organização geral do grupo

Ações para próxima sprint:

- Começar com a programação do site + prototipação da página inicial;

- Decisão final da logo e logotipo