# 1. Identificação da Sprint

Projeto: TCC - Marca Aí
Sprint: 3
Período: 27/03/2026 - 10/04/2026
Equipe: 1

# 2. Objetivo da Sprint

Fazer o máximo possível a programação do site, até terminar a sprint, e finalizar algumas decisões pendentes sobre a marca.

# 3. Backlog da Sprint

| ID | Tarefa | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Página inicial (protótipo) | Thierry | Feito |
| 2 | Página usuário (protótipo) | Thierry, Lucas Trigo | Feito |
| 3 | Componentização cabeçalho | Thierry | Feito |
| 4 | Componentização footer | Thierry | Feito |
| 5 | Cadastro de usuário | Lucas Trigo | Feito |
| 6 | Cookies do usuário | Lucas Trigo, Otávio | Feito |
| 7 | Sessão do usuário | Lucas Trigo, Otávio | Feito |
| 8 | Documentação total das sprints (até o momento) | Lucas Trigo | Feito |
| 9 | Refatoração do caminho de algumas pastas | Thierry, Lucas Trigo | Feito |
| 10 | Estruturação do banco de dados | André, Otávio | Em andamento |
| 11 | Slides para apresentação (10/04/2026) | Todos | Feito |

# 4. Impedimentos

- Dificuldade de alguns participantes em fazer slides decentes

# 5. Retrospectiva da Sprint

O que deu certo:

- Programação do site até o momento

O que pode melhorar:

- Novamente, algumas organizações do grupo e proatividade

Ações para próxima sprint:

- Continuação com a programação do site;

- Fazer o que for pedido pelos professores como atividade