# 1. Identificação da Sprint

Projeto: TCC - Marca Aí
Sprint: 6
Período: 29/05/2026 - 12/06/2026
Equipe: 1

# 2. Objetivo da Sprint

Se preparar para a apresentação do bimestre, finalizar os protótipos e demais atividades.

# 3. Backlog da Sprint

| ID | Tarefa | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Finalização da ficha técnica | Renato | Finalizado |
| 2 | Protótipo navegável do Figma | Todos | Finalizado |
| 3 | Criação do formulário e feitura do documento sobre ele | Lucas Trigo | Finalizado |
| 4 | Feitura possível do site (Login e cadastro de usuário e serviços prontos, início do agendamento, telas gerais) | Otávio, Thierry, Lucas Trigo | Em andamento |
| 5 | Slides para a apresentação | Todos | Finalizado |

# 4. Impedimentos

- Tempo um tanto quanto curto no bimestre para a feitura do site em si

# 5. Retrospectiva da Sprint

O que deu certo:

- Todas as atividades solicitadas pelos professores foram feitas, e boa parte do importante do site está em andamento/finalizado.

O que pode melhorar:

- Comprometimento de alguns com o trabalho.

- Gestão do tempo.

Ações para próxima sprint:

- Continuidade do código do site.